# CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

En el presente capítulo se detallan las iteraciones realizadas durante la etapa de construcción de los módulos propuestos para el Sistema de Gestión Informática (SGI) de la División Artemisa de la Cadena de Tiendas Caribe, además se exponen las tareas de ingeniería generadas para cada Historia de Usuario (HU) que fueron definidas, así como las pruebas de aceptación planificadas para el sistema. De esta forma es obtenido un producto funcional probado y listo para entregar al cliente al final de cada iteración como propone XP.

## Fase III: Desarrollo

En esta fase, XP plantea que las HU seleccionadas para ser implementadas se realizan durante el transcurso de la iteración a la que pertenecen. Por estas razones, se lleva a cabo una revisión del plan de iteraciones y se modifican en caso de ser necesario. Como parte de este plan se descomponen las HU en tareas de ingeniería (Joskowicz, 2014).

### Tareas de ingeniería

A continuación, se definen las tareas de ingeniería para cada historia de usuario agrupadas según la iteración a la que pertenecen:

Tareas de ingeniería para la Iteración I

Para la primera iteración se definieron un total de 10 tareas de ingeniería con el objetivo de dar cumplimiento a las historias de usuario a las que pertenecen.

Tabla 3.1. Tarea de ingeniería # 1. Implementar el registro y autenticación de usuarios.

| Tarea |  |
| --- | --- |
| Número de tarea: 1 | Número de HU: 1 |
| Nombre de la tarea: Implementar el registro y autenticación de usuarios. |  |
| Tipo de tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 0,2 |
| Fecha de inicio: 5 de mayo de 2025 | Fecha de fin: 7 de mayo de 2025 |
| Programador responsable: Lázaro Osvel Hernández García |  |
| Descripción: Se implementa Laravel Jetstream que proporciona la implementación para el inicio de sesión, el registro, la verificación de correo electrónico, la autenticación de dos factores y la gestión de sesiones del SGI. |  |

Tabla 3.2. Tarea de ingeniería # 2. Implementar vista de administrador para gestionar los usuarios.

| Tarea |  |
| --- | --- |
| Número de tarea: 2 | Número de HU: 1 |
| Nombre de la tarea: Implementar vista de administrador para gestionar los usuarios. |  |
| Tipo de tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 0,1 |
| Fecha de inicio: 7 de mayo de 2025 | Fecha de fin: 8 de mayo de 2025 |
| Programador responsable: Lázaro Osvel Hernández García |  |
| Descripción: Se implementa una vista para que el administrador pueda gestionar los usuarios del sistema, incluyendo las acciones de crear, editar, bloquear y eliminar, así como asignar roles y entidades de acceso. |  |

Tabla 3.3. Tarea de ingeniería # 3. Implementar gestión de roles y permisos.

| Tarea |  |
| --- | --- |
| Número de tarea: 3 | Número de HU: 2 |
| Nombre de la tarea: Implementar gestión de roles y permisos. |  |
| Tipo de tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 0,2 |
| Fecha de inicio: 9 de mayo de 2025 | Fecha de fin: 14 de mayo de 2025 |
| Programador responsable: Lázaro Osvel Hernández García |  |
| Descripción: Se integra el paquete Spatie Laravel Permission para la gestión de roles y permisos. Se configuran las políticas de acceso a los módulos del sistema, de forma que cada rol acceda solo a las rutas y acciones que le corresponden. |  |

Tabla 3.4. Tarea de ingeniería # 4. Implementar nomencladores territoriales y organizacionales.

| Tarea |  |
| --- | --- |
| Número de tarea: 4 | Número de HU: 3 |
| Nombre de la tarea: Implementar nomencladores territoriales y organizacionales. |  |
| Tipo de tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 0,3 |
| Fecha de inicio: 15 de mayo de 2025 | Fecha de fin: 21 de mayo de 2025 |
| Programador responsable: Lázaro Osvel Hernández García |  |
| Descripción: Se implementan los módulos de nomencladores de provincias, municipios, entidades y departamentos utilizando el comando "php artisan make:model Entity -mc". Se implementa una vista que permite adicionar, modificar, buscar y eliminar registros. |  |

Tareas de ingeniería para la Iteración II

Para la segunda iteración se definieron un total de 5 tareas de ingeniería con el objetivo de dar cumplimiento a las historias de usuario a las que pertenecen.

Tabla 3.5. Tarea de ingeniería # 9. Implementar expediente de equipamiento.

| Tarea |  |
| --- | --- |
| Número de tarea: 9 | Número de HU: 6 |
| Nombre de la tarea: Implementar expediente de equipamiento. |  |
| Tipo de tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 0,7 |
| Fecha de inicio: 9 de junio de 2025 | Fecha de fin: 20 de junio de 2025 |
| Programador responsable: Lázaro Osvel Hernández García |  |
| Descripción: Se implementa el módulo central del SGI mediante el comando "php artisan make:model EquipmentFile -mc". La vista permite registrar el inventario técnico del equipo, sus componentes, los responsables asignados y la trazabilidad de movimientos. |  |

Tabla 3.6. Tarea de ingeniería # 13. Implementar registros de conectividad.

| Tarea |  |
| --- | --- |
| Número de tarea: 13 | Número de HU: 7 |
| Nombre de la tarea: Implementar registros de conectividad. |  |
| Tipo de tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 0,4 |
| Fecha de inicio: 23 de junio de 2025 | Fecha de fin: 3 de julio de 2025 |
| Programador responsable: Lázaro Osvel Hernández García |  |
| Descripción: Se implementa el módulo para documentar la situación de red y los servicios asociados a los puntos de venta y entidades. Se relaciona con los nomencladores de tipos de red, modos ADSL y velocidades contratadas. La vista permite visualizar, buscar, adicionar, modificar y eliminar registros de conectividad. |  |

Tareas de ingeniería para la Iteración III

Para la tercera iteración se definieron un total de 4 tareas de ingeniería con el objetivo de dar cumplimiento a las historias de usuario a las que pertenecen.

Tabla 3.7. Tarea de ingeniería # 17. Implementar módulo de facturación ETECSA y reportes.

| Tarea |  |
| --- | --- |
| Número de tarea: 17 | Número de HU: 9 |
| Nombre de la tarea: Implementar módulo de facturación ETECSA y reportes. |  |
| Tipo de tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 0,5 |
| Fecha de inicio: 7 de julio de 2025 | Fecha de fin: 22 de julio de 2025 |
| Programador responsable: Lázaro Osvel Hernández García |  |
| Descripción: Se implementa el módulo para gestionar las facturas, servicios, cuotas de detalle y tráfico ETECSA importados. Se configuran los controladores de reportes en ReporteController para la exportación en formato PDF de los módulos requeridos. |  |

Tabla 3.8. Tarea de ingeniería # 19. Implementar vista de auditoría del sistema.

| Tarea |  |
| --- | --- |
| Número de tarea: 19 | Número de HU: 10 |
| Nombre de la tarea: Implementar vista de auditoría del sistema. |  |
| Tipo de tarea: Desarrollo | Puntos estimados: 0,2 |
| Fecha de inicio: 23 de julio de 2025 | Fecha de fin: 28 de julio de 2025 |
| Programador responsable: Lázaro Osvel Hernández García |  |
| Descripción: Se implementa una vista para que el administrador pueda visualizar los cambios realizados en el sistema. Estos datos no permiten modificación ni eliminación, garantizando la integridad del historial de acciones del SGI. |  |

## Fase IV: Pruebas

En el presente epígrafe, se detallan las pruebas de aceptación, seguridad, unitarias y de rendimiento realizadas al sistema informático. Estas pruebas permitieron validar el correcto funcionamiento de cada módulo, asegurar la protección de los datos, optimizar el rendimiento del sistema y confirmar que la solución cumple con las expectativas del cliente. Los resultados obtenidos demuestran el cumplimiento de los atributos de calidad definidos, consolidando así un producto robusto y eficiente para su puesta en producción.

### III.3.1. Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación son especificadas por el cliente, se centran en las características y funcionalidades generales del sistema que son visibles. Estas pruebas derivan de las historias de usuario que se han implementado como parte de la liberación del software. Una prueba de aceptación es como una caja negra. Cada una de ellas representa una salida esperada del sistema. Es responsabilidad del cliente verificar la corrección y toma de decisiones acerca de estas pruebas. A continuación, se muestra una representación de las pruebas de aceptación realizadas en cada iteración.

Pruebas de aceptación para la Iteración I

Para la primera iteración, se definieron un total de 20 casos de pruebas de aceptación. Se describe una de las pruebas realizadas.

Tabla 3.9. Prueba de aceptación # 1. Crear usuario desde la vista de registro.

| Caso de prueba de aceptación |  |
| --- | --- |
| Código: HU1_P1 | Historia de Usuario: 1 |
| Nombre: Crear usuario desde la vista de registro. |  |
| Descripción: Prueba para la funcionalidad crear usuario desde la vista de registro. |  |
| Condiciones de ejecución: El usuario no puede estar previamente autenticado en el sistema. |  |
| Pasos de ejecución: 1. El usuario accede a la vista de registro del SGI. 2. El usuario introduce la información solicitada en todos los campos del formulario. 3. El sistema redirige a la vista de login con el mensaje: "Su usuario no está activado". 4. El Administrador recibe una notificación sobre la nueva solicitud y aprueba o rechaza el acceso. 5. Si el usuario es habilitado, puede acceder al sistema con sus credenciales. |  |
| Resultado: Satisfactorio |  |

Pruebas de aceptación para la Iteración II

Para la segunda iteración, se definieron un total de 5 casos de pruebas de aceptación. Se describe una de las pruebas realizadas.

Tabla 3.10. Prueba de aceptación # 21. Adicionar expediente de equipamiento.

| Caso de prueba de aceptación |  |
| --- | --- |
| Código: HU6_P21 | Historia de Usuario: 6 |
| Nombre: Adicionar expediente de equipamiento. |  |
| Descripción: Prueba para la funcionalidad adicionar expediente de equipamiento. |  |
| Condiciones de ejecución: El usuario debe estar previamente autenticado y poseer los permisos necesarios para gestionar expedientes. |  |
| Pasos de ejecución: 1. El usuario accede a la vista de expedientes de equipamiento. 2. El usuario presiona el botón de adicionar y se abre el formulario de registro. 3. El usuario introduce la información solicitada: identificadores del equipo, entidad, departamento, componentes y responsables. 4. Al finalizar, presiona el botón Guardar expediente. 5. El sistema notifica al usuario que el expediente fue creado correctamente. |  |
| Resultado: Satisfactorio |  |

Pruebas de aceptación para la Iteración III

Para la tercera iteración, se definieron un total de 2 casos de pruebas de aceptación. Se describen una de las pruebas realizadas.

Tabla 3.11. Prueba de aceptación # 26. Consultar registros de auditoría.

| Caso de prueba de aceptación |  |
| --- | --- |
| Código: HU10_P26 | Historia de Usuario: 10 |
| Nombre: Consultar registros de auditoría del sistema. |  |
| Descripción: Prueba para la funcionalidad de consulta de los registros de auditoría del SGI. |  |
| Condiciones de ejecución: El usuario tiene que estar previamente autenticado y poseer el rol de Administrador. |  |
| Pasos de ejecución: 1. El usuario accede a la vista de auditoría del sistema. 2. El sistema muestra el listado de registros de auditoría con los detalles de las acciones realizadas. 3. El usuario aplica filtros de búsqueda para localizar registros específicos. |  |
| Resultado: Satisfactorio |  |

Pruebas de aceptación para la Iteración IV

Para la cuarta iteración, no se definieron casos de prueba, lo que permitió comprobar el estado de aceptación del sistema.

### III.3.2. Análisis de las pruebas de aceptación

Se aplicaron un total de 53 pruebas de aceptación distribuidas en las diferentes iteraciones que se realizaron. A continuación, se muestran en gráficas los resultados de satisfacción alcanzados en cada iteración (ver Fig. 3.1).

[Fig. 3.1. Pruebas de aceptación distribuidas por iteraciones. Fuente: Elaboración Propia.]

Como se puede observar en la representación, en la primera iteración se realizaron 20 pruebas, de ellas 15 obtuvieron un nivel de satisfacción esperado, mientras que 5 de las pruebas se detectaron errores en la validación de entrada de datos en los formularios. En tanto, en la segunda iteración se realizaron cinco pruebas, de ellas tres fueron satisfactorias. En la tercera iteración dos pruebas, obteniendo ambas resultados satisfactorios, y la cuarta iteración 0 pruebas, lo que demostró la satisfacción del sistema. Con estas comprobaciones se evidencia una correcta implementación de las funcionalidades trazadas.

### III.3.3. Prueba de Seguridad

En el desarrollo de software la seguridad es un requisito indispensable para garantizar la calidad del producto que se desarrolla. Las pruebas de seguridad se realizan con el objetivo de encontrar vulnerabilidades en los sistemas de cómputo para posteriormente mitigarlas en la medida de lo posible. Si bien es casi imposible garantizar este aspecto de calidad al 100%, sí se pueden realizar una serie de pruebas que permitan conocer dónde se encuentran las debilidades y corregirlas (SOMMERVILLE, 2005). Se configuró el entorno de trabajo con la aplicación Laragon 6.0 que permite ejecutar los servicios necesarios para visualizar la web. Para probar la seguridad del SGI se utilizó la herramienta Acunetix, obteniendo los siguientes resultados.

Iteración No. 1

Fueron detectadas un total de 3 alertas de información y 12 vulnerabilidades. Las de mayor criticidad se identificaron por acceso a directorios y el archivo .env donde se alojan configuraciones críticas de la aplicación.

[Fig. 3.2. Vulnerabilidades detectadas en la iteración número 1. Fuente: Elaboración Propia.]

Iteración No. 2

Fueron detectadas un total de 1 alerta de información y 4 vulnerabilidades, quedando por resolver una de complejidad media correspondiente al Ataque de Denegación de Servicio HTTP Lento.

[Fig. 3.3. Vulnerabilidades detectadas en la iteración número 2. Fuente: Elaboración Propia.]

Iteración No. 3

Fueron detectadas un total de 1 alerta de información y 0 vulnerabilidades, asociada la alerta a la información que devuelve el servidor sobre la versión de PHP instalada.

[Fig. 3.4. Vulnerabilidades detectadas en la iteración número 3. Fuente: Elaboración Propia.]

### III.3.4. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias son una de las piedras angulares de XP. Todos los módulos deben de pasar las pruebas unitarias antes de ser liberados o publicados. Las pruebas deben ser definidas antes de realizar el código (López, 2016).

Que todo código liberado pase correctamente las pruebas unitarias es lo que habilita que funcione la propiedad colectiva del código. En este sentido, el sistema y el conjunto de pruebas debe ser guardado junto con el código, para que pueda ser utilizado por otros desarrolladores, en caso de tener que corregir, cambiar o recodificar parte del mismo (López, 2016).

En este proyecto, se utilizó el marco de pruebas de Laravel, que se basa en PHPUnit, para implementar pruebas unitarias que aseguran la calidad y robustez de la aplicación desarrollada.

III.3.4.1. Herramientas y Entorno

PHPUnit: Es un marco de pruebas para PHP que permite realizar pruebas unitarias de manera sencilla y estructurada. Está integrado con Laravel, permitiendo ejecutar pruebas y obtener reportes de manera eficiente.

El entorno de pruebas se configuró utilizando Laravel, que proporciona un conjunto completo de herramientas para realizar pruebas de manera eficiente. Se utilizó el comando php artisan test para ejecutar las pruebas y garantizar que cada componente del SGI funcionara según lo esperado.

Laravel ofrece un archivo de configuración específico para pruebas llamado .env.testing, que permite establecer variables de entorno que solo se utilizarán durante la ejecución de pruebas. Esto evita que las pruebas interactúen con la base de datos de producción o con otros servicios críticos del SGI.

[Fig. 3.5. Fichero de configuración de variables de pruebas. Fuente: Elaboración Propia.]

III.3.4.2. Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD)

- Definición: El Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD, por sus siglas en inglés) es una metodología que prioriza la escritura de pruebas antes de desarrollar la funcionalidad del código. Esto implica que antes de escribir el código que implementa una característica, primero se escribe una prueba que describe el comportamiento esperado de dicha característica.

- Ciclo de TDD:

  - Rojo: Se escribe una prueba que inicialmente falla porque la funcionalidad no está implementada. Esto garantiza que la prueba es válida.

  - Verde: Se implementa la mínima cantidad de código necesario para que la prueba pase.

  - Refactorizar: Se optimiza el código, asegurando que las pruebas sigan pasando. Este paso es crucial para mantener la calidad del código y facilitar futuros cambios.

III.3.4.3. Estructura de las Pruebas

- Estructura Dado-Cuando-Entonces (Given-When-Then): Esta estructura se utiliza para organizar las pruebas de manera clara y comprensible.

  - Dado (Given): Describe el estado inicial del sistema antes de que se realice la acción que se está probando.

  - Cuando (When): Indica la acción o evento que desencadena la prueba.

  - Entonces (Then): Define el resultado esperado después de que se haya realizado la acción.

- Ejemplo de la Estructura:

  - Dado: Dado que un usuario se ha registrado correctamente en la aplicación del SGI.

  - Cuando: Cuando el usuario intenta iniciar sesión con sus credenciales.

  - Entonces: Entonces se debe permitir el acceso al sistema y redirigir al usuario a su panel de control.

III.3.4.4. Ejecución de Pruebas

A continuación, se presentan algunos ejemplos de pruebas unitarias realizadas durante el desarrollo de la aplicación:

[Fig. 3.6. Prueba Registrar Usuario. Fuente: Elaboración Propia.]

[Fig. 3.7. Prueba Adicionar Entidad. Fuente: Elaboración Propia.]

[Fig. 3.8. Prueba Adicionar Expediente de Equipamiento. Fuente: Elaboración Propia.]

Las pruebas se pueden ejecutar utilizando el comando php artisan test desde la terminal. Este comando ejecuta todas las pruebas en el directorio tests y proporciona un resumen de los resultados en la consola.

[Fig. 3.9. Resultado de pruebas realizadas. Fuente: Elaboración Propia.]

Se realizaron pruebas al final de cada iteración, contando al concluir con un total de 12 pruebas. El gráfico que se muestra a continuación visualiza los resultados obtenidos en el proceso de pruebas unitarias.

[Fig. 3.10. Resultado de pruebas unitarias por iteración. Fuente: Elaboración Propia.]

### III.3.5. Prueba de Rendimiento

La prueba de rendimiento se diseña para poner a prueba el rendimiento del software en tiempo de corrida, dentro del contexto de un sistema integrado de rendimiento de software. Se realizan para medir la respuesta de la aplicación a distintos volúmenes de carga esperados; se centra en determinar la velocidad con la que el sistema bajo pruebas realiza una tarea en las condiciones particulares del escenario de pruebas (Pressman R. S., 2010).

Resultados de las pruebas de rendimiento

Para las pruebas de rendimiento se utiliza el software Apache JMeter v5.1.1. Se configuraron los parámetros del Apache JMeter logrando un ambiente de simulación con un total de 50 usuarios conectados concurrentemente. A continuación se pueden observar los resultados obtenidos por el sistema. Para un mejor entendimiento de los componentes que se verán a continuación, se explica cada parámetro:

- Muestras: cantidad de hilos utilizados para la URL.

- Media: tiempo promedio en milisegundos para un conjunto de resultados.

- Mín: tiempo mínimo que demora un hilo en acceder a una página.

- Máx: tiempo máximo que demora un hilo en acceder a una página.

- Rendimiento: rendimiento medido en los requerimientos por segundo / minuto / hora.

- Kb/sec: rendimiento medido en Kbyte por segundo.

[Fig. 3.11. Resultado de carga a Listar Expedientes de Equipamiento. Fuente: Elaboración Propia.]

[Fig. 3.12. Resultado de carga a Listar Entidades. Fuente: Elaboración Propia.]

Análisis de los resultados de las pruebas de rendimiento

El tiempo promedio de las solicitudes para la primera petición es de 1323 milisegundos, realizándose un total de 100 solicitudes al servidor. El tiempo promedio de las solicitudes para la segunda petición es de 1291 milisegundos, realizándose un total de 100 solicitudes al servidor. Ambas pruebas demostraron que el sistema puede trabajar con más de 40 peticiones simultáneas, cumpliendo así con los requisitos no funcionales de rendimiento definidos para el SGI.

## Conclusiones del capítulo

Como conclusiones en este capítulo:

- Se especificó el proceso de implementación del sistema a partir del desglose de las HU en tareas de ingeniería, lo que permitió especificar los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a cada HU.

- Se definieron y aplicaron las pruebas de aceptación a las funcionalidades de los módulos desarrollados. Estas pruebas detectaron siete fallas en el sistema, lo que posibilitó corregirlas y mejorar la operabilidad del mismo.

- Al aplicar las pruebas de seguridad en las tres iteraciones planificadas se encontraron 15 vulnerabilidades: tres alertas de información y doce vulnerabilidades, en las cuales se trabajó y en la tercera iteración solo quedó pendiente 1 alerta de información.

- Al realizar las pruebas unitarias al sistema propuesto se identificaron en las doce pruebas realizadas siete errores, permitiendo su corrección y haciendo más eficiente el sistema.

- Al utilizar JMeter para la carga y estrés del sistema se pudo comprobar que el mismo soporta hasta 50 usuarios conectados simultáneamente realizando 100 peticiones en un minuto sin colapsar el sistema.

- Con las pruebas antes mencionadas se llega a la conclusión de que el SGI cumple con las exigencias del cliente y los atributos de calidad definidos.